# 【项目名称】黑白名单及采购账号功能 - 上线验收测试报告

## 1. 测试结论与发布建议 (Executive Summary)

- 测试结论：✅ 测试通过，在此版本附带 1 个体验类已知问题前提下具备上线条件

- 当前阶段：黑白名单模块及授权模块 SIT/UAT 测试完毕。

- 发布建议：核心拦截能力与后台一致性均已达标，防护体系坚固，建议进行全平台统一定向发布上线。

## 2. 项目与工期概况 (Project & Schedule Overview)

依据来源：《工期评估》与本次专项回执 - 测试范围：本次专项验收聚焦于“黑白名单配置”、“中间件IP物理拦截”以及“管理员授信豁免”三大边界管控模块。 - 工期匹配与执行概况： - 计划工期：针对黑白名单及授信模块的独立测试排期为 2 个工作日。 - 实际执行周期：2026-04-17 至 2026-04-20（实际耗时 2 个工作日）。 - 交付结论：按期交付。在规定排期内顺利实现了 30 个核心测试场景的打通与闭环。测试数据执行基线锁定于 2026-04-20 15:49:31 快照。

## 3. 测试点与用例覆盖 (Coverage & Execution Metrics)

依据来源：《special_测试用例_20260420_154931.xlsx》

### 3.1 核心需求模块覆盖率 (Test Points Traceability)

按提取的 30 条业务场景日志统计： - 【BW】黑白名单基础配置与 CRUD：场景覆盖通过率 100% (15/15 场景通过) - 【AC】中间件 IP 拦截与路由防护：场景覆盖通过率 100% (6/6 场景通过) - 【AD】Admin 授信与权限下发闭环：场景覆盖通过率 100% (8/8 场景通过) (注：不包含采购账号跨平台互斥数据，该部分待测试回归后合并)

### 3.2 缺陷与验证数据 (Test Execution Data)

- 总分配用例数：30 条

- 实际执行完成度：30 条 (执行率 100%)

- 执行通过率：100% (30/30 Pass)

- 核心缺陷统计 (Bug Metrics)：

  - 【致命/严重/一般 Bug】：0

  - 【轻微遗留优化(Minor)】：1 条 (TC-BW-005: XSS 注入虽被防范成功但缺少前端弹窗)

## 4. Superpowers 核心规约验收审计 (Core Constraints Audit)

依据来源：《superpowers.md》与执行反馈 本章节防范系统级红线，是本次上线的核心安全屏障评估。执行报告证明了设计底盘足够坚固：

- 🔐 准入真相锚定 (Access-Truth Anchoring) 专项基准

  - [Rule 5·三方一致性] [通过]：执行了 [TC-AD-007] 和 [TC-AC-006]。强校验了黑名单状态切换时，【配置管理页 ↔ 缓存/DB ↔ 拦截反馈页面】的三方一致性闭环，未发生脏读穿透。

  - [授权体系层级重叠] [通过]：执行了 [TC-AD-005/006]。证实了针对 admin 账号解除授信后，规则立即回滚受制于IP拦截；恢复授信即重新生效。优先级体系 [授信优先] > [黑名单] > [白名单] 逻辑无异常复写。

- 🛡️ 作用域与平台沙箱隔离 (Scope & Platform Isolation)

  - [Rule 6·中间件物理拦截] [通过]：执行了 [TC-AC-005] (Middleware Lockdown)。模拟使用被拦截身份跨过前端页面直调 API，网关层成功完成物理阻截与路由重定向。

## 5. 已知问题与遗留风险 (Known Issues)

| 风险用例编号 | 所属模块 | 风险影响评估描述 | 应急预案与解决建议 (Workaround) | 处理阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-BW-005 | BW-安全 | 体验类缺陷(Minor)：“备注字段 XSS 注入防护”后端防范测试通过，系统未受实质注入攻击，但前端校验无明确弹窗拦截提示。 | 后端已安全兜底，前台体验暂不考虑优化，不影响核心业务安全底线，风险可控。 | 已接受风险，暂缓修复 |

## 6. 上线注意事项 / 生产运维预案 (Go-Live Checklist)

- 最高权限白底：初始 Admin 管理员部署时，需确认数据库字段 is_trusted = 1 为默认加载状态，防止发布人自行被黑名单拦截拒之门外。