# 🚀 项目验收测试报告：黑白名单及采购账号功能

报告摘要：
- 测试结论：✅ 测试通过（具备上线条件）
- 当前阶段：采购账号管理（1688 / 淘宝）及一键采购联动模块 SIT/UAT 测试完毕（第二轮回归）
- 发布建议：所有 Critical/High Bug 已全部修复并通过回归验证，5条延期项（气泡预警）已纳入下一迭代排期，不影响核心业务功能上线，建议发布

## 1. 项目与工期概况 (Project Overview)

*依据来源：测试用例文档 & 两轮执行报告*

| 维度 | 详细信息 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 聚焦"1688采购账号管理"、"淘宝采购账号管理"、"一键采购联动"及"订单状态控制"四大核心模块（Domain AL / TB / OP / OD） |
| 第一轮执行 | 2026-04-27（发现缺陷，提交 TAPD） |
| 第二轮回归 | 2026-04-28（当日修复 + 回归验证） |
| 数据锁定基准 | special_黑白名单及采购账号测试用例_20260428_165449.xlsx |
| 实际测试工时 | 20 小时 |
| 交付结论 | 按期交付。当日完成两轮测试闭环，节奏符合预期 |

## 2. 测试覆盖与执行量化 (Coverage & Execution Metrics)

*依据来源：special_黑白名单及采购账号测试用例_20260428_165449.xlsx（剔除 TC-BW 黑白名单模块 18 条）*

### 2.1 核心需求模块覆盖率

| 模块 | 覆盖场景 | 通过 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【AL】1688 采购账号管理 | 19条 | 19 | 0 | 100% |
| 【TB】淘宝采购账号管理 | 18条 | 13 | 5（气泡延期） | 72.2%（排除延期后100%） |
| 【OP】一键采购联动 | 9条 | 8 | 1（TC-OP-005 数据限制） | 88.9% |
| 【OD】订单详情联动 | 15条 | 15 | 0 | 100% |
| 合计 | 61条 | 55 | 6 | 90.2%（排除延期后 98.2%） |

⚠️ 注：TC-OP-009（切换账号后采购归属新账号）已于第二轮补充验证通过，纳入通过统计。

### 2.2 质量数据看板

第一轮（修复前）：

总用例（剔除BW）：63条

通过：50条 | 失败：12条 | 未执行：1条

第二轮（修复后/当前基准）：

总用例（剔除BW）：61条

通过：56条 | 失败：0条 | 未执行（延期/阻塞）：5条

执行通过率：100%（已执行用例全部通过）

核心缺陷统计（Bug Metrics）：

第一轮共发现 5 条有效缺陷，均已在第二轮回归中验证修复通过：

🔴 Critical（致命）：1 条 — 订单状态控制缺失，非"进行中"状态下仍可一键采购

🟠 High（严重）：3 条 — 包括 Token 过期未前置拦截、刷新子账号 Token 失效无友好提示、切换账号后采购归属错误

🟡 Medium（一般）：1 条 — 账号列表筛选联动不生效

优化项统计：

第一轮另发现 4 条优化项，不影响核心功能上线，已分类处置：

🔵 延期排期：4 条 — 淘宝授权到期前气泡预警功能（TC-TB-005/016/017/018），已列入下一迭代开发计划

⬜ 挂起待数据：1 条 — 采购失败原因展示（TC-OP-005），待测试数据条件具备后补充执行

## 3. Superpowers 核心规约验收审计 (Core Constraints Audit)

*依据来源：PRD §5.9 及测试执行结果*

🔐 订单状态控制（State-Machine Anchoring）

[Rule: 仅"进行中"状态可采购] [通过]：执行 TC-OD-002，修复前按钮逾越状态机（已到货/待清算仍可下单），修复后前后端双重拦截验证通过。

🛡️ Token 授权校验（Token Pre-Check）

[Rule: Token 失效前置拦截] [通过]：执行 TC-OP-003，修复后淘宝 Token 过期时一键采购被成功拦截，弹出正确提示。

🔄 采购归属一致性（Procurement Attribution）

[Rule 8: 采购归属当前启用账号] [通过]：执行 TC-OP-009，切换启用账号后新采购正确归属新账号，三方（前端/DB/记录）一致。

📢 错误提示友好性（Error Message Quality）

[Token 失效友好提示] [通过]：执行 TC-AL-008，修复后 Token 失效不再透出原始 API 报错，展示业务语言提示。

🌐 平台互斥隔离（Per-Platform Mutual Exclusion）

[Rule: 同采购员/同平台单点约束] [通过]：执行 TC-AL-005，按新需求（采购员维度互斥）验证通过；跨平台互斥已废弃（TC-AL-019 需求取消）。

## 4. 已知问题与遗留风险 (Known Issues)

| 风险用例编号 | 所属模块 | 风险影响评估描述 | 应急预案与解决建议 | 处理阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-TB-005 | TB-预警 | 淘宝Token到期前3天无气泡提醒，采购员无法提前感知到期风险 | 到期后系统已有红色横幅预警，可补救；气泡功能已排下一迭代 | 已接受风险，下一迭代实现 |
| TC-TB-016 | TB-预警 | 气泡倒计时2天/1天联动未实现（依赖气泡主功能） | 同上 | Blocked（依赖TB-005） |
| TC-TB-017 | TB-预警 | 4天边界验证未执行 | 同上 | Blocked（依赖TB-005） |
| TC-TB-018 | TB-预警 | 三方一致性验证未执行 | 同上 | Blocked（依赖TB-005） |
| TC-OP-005 | OP-结果 | 采购失败时展示具体失败原因（商品下架/库存不足）无法构造测试数据 | 生产环境下架商品概率低，到期观察；待测试数据具备条件后补执 | 挂起，待数据条件具备后补充执行 |

## 5. 上线注意事项 / 生产运维预案 (Go-Live Checklist)

1688 Token 配置：上线前确认各采购账号 Token 已在 1688 开放平台完成授权并写入系统，避免首次采购即失败。

淘宝 Token 有效期监控：建议运营在淘宝账号管理页定期检查"过期时间"字段，气泡预警功能上线前以人工核查代替。

采购账号互斥规则：每位采购员在 1688 平台、淘宝平台各只能启用 1 个账号，切换时旧账号自动禁用，操作前请知会相关采购员。

订单进行中状态确认：一键采购仅对"进行中"订单生效，运营执行采购前需确认订单状态正确。

气泡预警上线时机：气泡功能（TC-TB-005/016/017/018）待开发实现后，需执行完整回归再发布。

## 6. 变更记录 (Change Log)

| 轮次 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一轮 | 2026-04-28 | 执行 63 条用例，发现 12 条失败，提交 TAPD 缺陷 5 条 |
| 第二轮 | 2026-04-28 | 修复后回归，61 条用例全部通过（已执行），TC-OP-009 补充验证通过 |
| 本报告 | 2026-04-28 | 基于第二轮执行数据生成上线验收测试报告 |